Nhiệm vụ 1 – Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

Bước 2. Kiểm tra Increment

PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03.

PBI chưa Done:

PBI-04: Chưa hoàn thành chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại.

PBI-05: Chưa review chéo và mới kiểm thử trên máy tính, chưa kiểm thử trên điện thoại.

Bước 3. Chọn User Journey và người demo

User Journey: Nhập số điện thoại → Kiểm tra số → Xem cảnh báo và lý do → Nhập đường link → Kiểm tra link → Xem cảnh báo và lý do → Gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ.

Người demo: Thu An hoặc Gia Bình (Developer trực tiếp thực hiện demo).

Bước 5. Chuẩn bị trao đổi

Hai câu hỏi mở dành cho Stakeholders:

Cô Mai và chị Vy thấy bước kiểm tra số điện thoại, đường link và đọc cảnh báo có dễ hiểu, dễ sử dụng không? Vì sao?

Theo anh Phúc và những người dùng thử, sản phẩm cần cải thiện điều gì để giúp người dùng tránh bị lừa chuyển tiền?

Nhiệm vụ 2 – Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- |
| 5–20' | Sai vì PO trình diễn cả 5 PBI và giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành dù chưa đạt DoD. Sửa: Developer trình diễn PBI-01, PBI-02, PBI-03 đã Done; nêu rõ PBI-04 và PBI-05 chưa Done, cùng các điều kiện DoD còn thiếu. |
| 20–32' | Sai vì từng Developer lần lượt báo cáo công việc cá nhân, giống Daily Scrum hoặc báo cáo tiến độ. Sửa: Scrum Team cùng Stakeholders trao đổi về Increment, kết quả Sprint và phản hồi của người dùng; PO thảo luận các thay đổi tiếp theo của Product Backlog. |
| 32–35' | Sai vì chỉ dành 3 phút cuối cho Stakeholders và Scrum Master tự quyết định góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. Sửa: Dành thời gian trao đổi với Stakeholders trong suốt buổi Review; PO chịu trách nhiệm xem xét, sắp xếp thứ tự ưu tiên Product Backlog dựa trên phản hồi, Scrum Team hỗ trợ thảo luận. |

Nhiệm vụ 3 – Ghi nhận Feedback

| Mã | Cách xử lý |
| --- | --- |
| FB-02 | Ghi yêu cầu chia sẻ cảnh báo cho người thân vào Product Backlog. Product Owner Ngọc Hương xem xét giá trị, mức độ ưu tiên và trao đổi với Stakeholders; chưa hứa thực hiện ngay vì nằm ngoài Sprint Goal hiện tại. |
| FB-03 | Thu An hoặc Gia Bình phối hợp kiểm tra lỗi hiển thị trên điện thoại, tìm nguyên nhân và đề xuất cách sửa. Product Owner Ngọc Hương ghi nhận, làm rõ yêu cầu và ưu tiên xử lý trong Product Backlog; nhóm đánh giá và đưa vào Sprint phù hợp. |